**INFORME MES DE JULIO**

**SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FET COVID AÑO 2021**

**SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN ANDALIÉN SUR**

Este documento describe la ejecución de los recursos asignados desde el fondo de emergencia transitorio COVID-19, creado por la Ley N°21.288.

1. **Recursos devengados. (Decreto de Hda. N° 43 de 13.01.21, Aprueba Reglamento Fondo FET COVID-19, artículo 11)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subtítulo | Medida financiada | Monto asignado (Miles $) | Objetivos generales perseguidos | Transferencias efectuadas | Saldo efectivo |
| 21 | Pago de honorarios mes de JUNIO Consultores Agentes públicos, destinados a Inspección Técnica, Reconocimiento Oficial y formuladores de cartera de Inversión | 6.169 | 1.-Formulación de cartera de inversión para el SLEP, avance al mes de junio.2.- Avances en procesos técnicos para la obtención del Reconocimiento Oficial de los Establecimientos, informe nuevos establecimientos catastrados.3.- Apoyo en Inspección Técnica de contratos de obras de conservación y mantenimiento, para las actividades correspondientes al mes de junio. | 6.169 | 0.- |
| 22 | Mantención y Reparación de Infraestructura | 57.230.- | Pago contra recepción conforme de obras de conservación y mantenimiento de diversos establecimientos del SLEP. Estado de pago corresponde al N°1, del suministro de mantenimiento |  57.230.- | 0.- |
| 22 | Mantención y Reparación de Infraestructura | 1.321.- | Adquisición de kits de estufa 5” y 6” para recambio en establecimientos. | 1.321.- | 0.- |
| 22 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura | 28.523.- | Kit para recambio de tubos de estufas de combustión lenta a losEstablecimientos educacionales del territorio | 28.523.- | 0.- |
| 22 | Otros Servicios Generales | 2.975.- | Levantamiento de técnico de cableado para datos e internet establecimiento del servicio local, para acciones de mantenimiento. | 2.975.- | 0.- |
| 22 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 284.- | Compra de elementos de higiene y protección funcionarios establecimientos SLEP | 284.- | 0.- |
| 22 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 4.142.- | Compra de elementos de higiene y protección funcionarios establecimientos SLEP | 4.142.- | 0.- |
| 21 | Pago de honorarios mes de ABRIL Y MAYO Consultores Agentes públicos, destinados a Inspección Técnica, Reconocimiento Oficial y formuladores de cartera de Inversión | 12.338 | 1.-Formulación de cartera de inversión para el SLEP.2.- Avances en procesos técnicos para la obtención del Reconocimiento Oficial de los Establecimientos.3.- Apoyo en Inspección Técnica de contratos de obras de conservación y mantenimiento. | 12.338 | 0.- |
| 22 | Compra de textiles, vestuario y calzado de protección para covid | 4.248.- | Compra de overoles para funcionarios del servicio educativo y con esto mejorar los protocolos sanitarios de los EE del territorio. |  4.248.- | 0.- |
| 22 | Compra de elementos de higiene y protección funcionarios establecimientos SLEP | 6.498.- | Compra de insumos y protecciones para mejorar los protocolos sanitarios de los EE del territorio. |  6.498.- | 0.- |
| 22 | Compra de materiales para reparación y mantenimiento de Establecimientos | 39.928.- | Adquisición de insumos y materiales necesarios como stock de la unidad de cuadrillas de mantención. Con el propósito de dar aplicación a las diversas planificaciones de mantenimiento requeridas en el territorio. |  39.928.- | 0.- |
| 31 | No existen medidas financiadas en el mes | Sin asignaciones a la fecha. | Sin objetivos a la fecha. |  0.- | 0.- |

1. **Información sobre iniciativa. (Decreto de Hda. N° 43 de 13.01.21, Aprueba Reglamento Fondo FET COVID-19, artículo 11)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Subtítulo | Acción o iniciativa | Metodología de elección beneficiarios | Montos asignados(Miles$) |
| 21 | Contratación HSA para elaborar cartera , inspección y procesos de RO | -La contratación se definió por perfiles aprobados por Dipres, para la contratación directa de los profesionales según perfil.-La aprobación consta en oficio ordinario Nº 757 del 24.03.2021 aprobado por Dipres. | 54.000 |
| 22 | Bienes y servicios de consumo | 1.- El gasto se determinó en programar bajo convenio de suministro de mantenimiento vigente por el año 2021, el cual se programa de manera reactiva, vale decir, en base a los requerimientos que se suceden periódicamente desde los establecimientos hacia el Servicio Local y en base al análisis de precariedad de los establecimientos que lo solicitan. SIN HACER DISTINCIÓN.2.-Requerimientos y cartera de mantenimiento y conservación según estado de deterioro infraestructura.3.- Por lo tanto la metodología se aplica de manera lineal con la incorporación del 100% de los Establecimientos y Jardines del territorio (tal cual como lo indica la glosa presupuestaria aprobada). | 954.827 |
| 31 | Iniciativas de inversión | Cartera de inversión 2021-2022 | 3.967.074 |

En virtud de la tabla anterior, y cuando corresponda, desagregar los datos informados de acuerdo con lo solicitado en la siguiente tabla:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Características |
| Nombre iniciativa/acción | Geográficas | Etarias | Género | Sector productivo de la empresa | Personas beneficiadas |
| Contratación HSA para elaborar cartera , inspección y procesos de RO | Territorio Andalién sur ( 4 comunas) | Niños, niñas y jóvenes de los establecimientos del territorio  | Femenino y masculino | Sector Educación | 17.000 pers. |
| Bienes y servicios de consumo | Territorio Andalién sur ( 4 comunas) | Niños, niñas y jóvenes de los establecimientos del territorio  | Femenino y masculino | Sector Educación | 17.000 pers. |
| Iniciativas de inversión | Territorio Andalién sur ( 4 comunas) | Niños, niñas y jóvenes de los establecimientos del territorio  | Femenino y masculino | Sector Educación | 17.000 pers. |

1. **Ejecución de recursos asignados desde Fondo FET COVID-19. (Decreto de Hda. N° 43 de 13.01.21, Aprueba Reglamento Fondo FET COVID-19, artículo 11)**

La información presentada en este informe (punto I al IV), deberá ser publicada en el sitio web respectivo del organismo. La referida publicación deberá efectuarse en un lugar destacado, y deberá actualizarse mensualmente.

**https://www.andaliensur.cl/**

1. **Copia de los decretos y resoluciones dictados para la implementación de las acciones financiadas por el fondo. (Of.Ord.N°82 Hda. 19.01.21, informa instrucciones FET Covid-19, punto 2.2.6)**

*Solo se han adquirido insumos con ordenes de compra y pagado honorarios vía boleta electrónica durante el presente mes de rendición, por no que no tenemos decretos o resoluciones que declarar.*

1. **INFORME EJECUCIÓN DE PROYECTOS.**

Describe la ejecución y el estado de avance de los proyectos individualizados.

1. **Proyectos de inversiones públicas, incluidos los proyectos que han sido concesionados.**

Se indicará Mensualmente nómina de proyectos, con indicación de la fecha de inicio de las obras, los plazos para su ejecución y la totalidad de los montos comprendidos en las inversiones o concesiones de que se trate, así como las modificaciones que en el período informado hayan experimentado cada una de las precitadas variables. **(Decreto de Hda. N° 43 de 13.01.21, Aprueba Reglamento Fondo FET COVID-19, artículo 13.) (Ley de Presupuestos N°21.289, Art. 14.17)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Plazo de ejecución | Valor Adjudicado (Miles $) | Modificaciones | Monto Transferido | Saldo (Miles$) |
| Conservación Integral Jardín Infantil Pasitos De Amor | 6 meses |  107.500.- | Sin modificaciones | 0.- | Sin transferencias a la fecha |
| Conservación Integral Jardín Infantil Piececitos De Niño | 6 meses | 136.903.- | Sin modificaciones | 0.- | Sin transferencias a la fecha |
| Conservación Integral Jardín Infantil Los Poetas | 6 meses | 60.785.- | Sin modificaciones | 0.- | Sin transferencias a la fecha |
| Conservación Integral Liceo José Hipólito Salas Y Toro | 9 meses |  2.005.417.- | Sin modificaciones | 0.- | Sin transferencias a la fecha |
| Conservación Integral Escuela Balmaceda Saavedra L. | 6 meses | 71.828.- | Sin modificaciones | 0.- | Sin transferencias a la fecha |
| Conservación Integral Escuela Diego Portales Palazuelos | 6 meses | 413.338.- | Sin modificaciones | 0.- | Sin transferencias a la fecha |
| Conservación Integral Colegio Gran Bretaña | 6 meses | 413.338.- | Sin modificaciones | 0.- | Sin transferencias a la fecha |
| Conservación Integral Colegio España | 9 meses | 1.106.251.- | Sin modificaciones | 0.- | Sin transferencias a la fecha |
| Conservación Integral Escuela Básica Florida | 6 meses | 356.105.- | Sin modificaciones | 0.- | Sin transferencias a la fecha |
| Conservación Liceo Inés Enríquez Frodden | 9 meses |  1.161.077.- | Sin modificaciones | 0.- | Sin transferencias a la fecha |
| Conservación Emergencia Liceo de Niñas | 6 meses | 346.775.- | Sin modificaciones | 0.- | Sin transferencias a la fecha |
| Conservación emergencia escuela Bélgica Chiguayante | 6 meses | 204.000. | Sin modificaciones | 0.- | Sin transferencias a la fecha |
| Conservación Jardín Infantil Luz de luna , hualqui. | 6 meses | 108.115.- | Sin modificaciones | 0.- | Sin transferencias a la fecha |

1. **Proyectos de inversión incluidos en la tramitación de la ley.**

Mensualmente se deberá informar una actualización de los proyectos de inversión indicados en el informe entregado en enero, según lo solicitado en la ley de presupuestos N°21.289, Art. 32, que señalaba lo siguiente:

Los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Salud, Educación, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los Gobiernos Regionales deberán enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar en el mes de enero, una nómina con los proyectos de inversión incluidos en la tramitación de esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará específicamente las obras y recursos que se ejecutarán durante 2021. Deberá distinguirse aquellos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la Ley que crea el Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19.    Asimismo, **a partir de febrero, deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión materializada durante el año 2021.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Estado de avance | Monto Total miles $ | Monto transferido |
| Conservación Integral Jardín Infantil Pasitos De Amor |  Proceso de licitación | 107.500.- | 0.- |
| Conservación Integral Jardín Infantil Piececitos De Niño | Proceso de licitación | 136.903.- | 0.- |
| Conservación Integral Jardín Infantil Los Poetas | Proceso de licitación | 60.785.- | 0.- |
| Conservación Integral Liceo José Hipólito Salas Y Toro | Proceso de licitación | 500.000.- | 0.- |
| Conservación Integral Escuela Balmaceda Saavedra L. | Proceso de licitación | 71.828.- | 0.- |
| Conservación Integral Escuela Diego Portales Palazuelos | Proceso de licitación | 413.338.- | 0.- |
| Conservación Integral Colegio Gran Bretaña | Proceso de licitación | 852.152.- | 0.- |
| Conservación Integral Escuela Básica Florida | Proceso de licitación | 300.000.- | 0.- |
| Conservación Liceo Inés Enríquez Frodden | Proceso de licitación | 500.000.- | 0.- |
| Conservación Emergencia Liceo de Niñas | Proceso de licitación | 356.000.- | 0.- |
| Conservación emergencia escuela Bélgica Chiguayante | Proceso de licitación | 203.000.- | 0.- |
| Conservación Jardín Infantil Luz de luna , hualqui. | Proceso de licitación | 108.014.- | 0.- |